- Załącznik nr 5 do SIWZ nr SPT 2370.4.2019

- Umowa nr ……….. - wzór

- W dniu ………….. r. w Bydgoszczy zawarta pomiędzy:

- Komendantem Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, mającym swoją siedzibę
w Bydgoszczy przy ul. Glinki 86, NIP: 953-10-94-487, REGON: 090585370, zwanym dalej w tekście „Zamawiającym”, którego reprezentuje: starszy brygadier mgr inż. Jacek Antos

- a …………………………………………………………………………………,

- NIP: ……………………., REGON:………………………, reprezentowaną przez: …………………….

- zwaną dalej WYKONAWCĄ.

- W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

- § 1

- - 3 segmentów zakwaterowania.

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń budynku internatu/pomieszczeń sanitarnych na terenie Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy.

- Roboty budowlane będą prowadzone na podstawie dokumentacji technicznej i złożonej oferty.

- W szczególności przedmiot zamówienia opisany jest w projekcie remontu pomieszczeń i przedmiarze robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją oraz uzgodnieniami z Zamawiającym. Ewentualne różnice, jakie mogą występować pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym nie będą stanowić podstawy do korekty ceny ofertowej za realizację przedmiotu umowy.

- § 2

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z otrzymanym projektem, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną, stanem faktycznym, informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zaleceniami nadzoru autorskiego, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi, prawem budowlanym, a także z wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego, uzgodnionymi w czasie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- przejęcia protokolarnie terenu robót,

- przygotowania zaplecza prowadzonych prac,

- zabezpieczenia miejsca wykonywania prac przed dostępem osób trzecich,

- zapewnienia dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzonych prac,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektów bądź urządzeń (np. istniejącego uzbrojenia, instalacji) w toku realizacji prac, Wykonawca ma obowiązek ich naprawienia (doprowadzenia do stanu poprzedniego) na swój koszt,

- zagospodarowania wytworzonych w wyniku realizacji przedmiotu umowy odpadów lub materiałów wtórnych oraz ich wywozu i utylizacji,

- przestrzegania przepisów bhp i przeciwpożarowych,

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, wytycznymi Zamawiającego i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- uzyskania wszelkich danych i materiałów niezbędnych do wykonania zadania,

- wykonania przedmiotu zamówienia z użyciem materiałów i urządzeń własnych:

- Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów fabrycznie nowych, gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów i certyfikatów na każde żądanie Zamawiającego.

- Jeżeli w projekcie wykonawczym, w przedmiarach robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub dotyczące materiałów normy, aprobaty, specyfikacje i systemy Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentach.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany udokumentować, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz uzyskać jego pisemną akceptację .

- wykonania zadania z dołożeniem należytej staranności,

- stosowania materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do ustawy oraz zaleceniami Zamawiającego,

- zawiadomienia Zamawiającego, z 3-dniowym wyprzedzeniem, o terminie robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poformuje Zamawiającego o tych faktach, zobowiązany będzie na jego żądanie odkryć te roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na swój koszt,

- udzielenia Zamawiającemu gwarancji na okres ………… miesięcy na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od dnia odbioru robót,

- niezwłocznego sygnalizowania Zamawiającemu zaistnienia istotnych problemów, których Wykonawca, mimo dołożenia należytej staranności nie będzie w stanie rozwiązać we własnym zakresie. Zamawiający zastrzega jednak, że nie będzie wykonywał za Wykonawcę działań, do których Wykonawca zobowiązał się na podstawie zawartej umowy,

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go protokołem zdawczo odbiorczym Zamawiającemu,

- stosowania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,

- przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej w momencie zakończenia robót
i zgłoszenia do odbioru końcowego (przed rozpoczęciem czynności odbiorowych) w dwóch egzemplarzach wersji papierowej i dwóch egzemplarzach wersji cyfrowej zapisanej na płycie CD lub DVD w jakości umożliwiającej wydruk, w skład której wchodzą m.in.:

- protokoły odbiorów technicznych, instrukcje techniczne, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, gwarancje i świadectwa pochodzenia wbudowanych materiałów potwierdzone przez kierownika robót
z oświadczeniem, że dotyczą materiałów wykorzystanych w trakcie prowadzonych prac,

- dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika robót i projektanta,

- oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót budowlanych z projektem, obowiązującymi przepisami,  polskimi normami, dokumentacją techniczną oraz sztuką budowlaną.

- pisemna gwarancja na wykonane zadanie.

- na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,

- na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ważną przez cały okres realizacji umowy do czasu odbioru końcowego.

- do umowy wykonawca zobowiązany jest dołączyć harmonogram rzeczowo finansowy, który podlega akceptacji przez Zamawiającego. Harmonogram prac musi określać zakres robót na wykonanie wszystkich robót.

- przedstawienia oświadczenia, że jeśli Wykonawca nie będzie używał mediów Zamawiającego, zaznaczy to w pisemnym oświadczeniu przy podpisaniu umowy. Inaczej zobowiązany jest ponosić koszty zużytej wody i energii. Wykonawca, w sytuacji korzystania z ujęć energii i wody należących do Zamawiającego, musi na własny koszt zamontować podliczniki poboru tych mediów w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym lub rozliczy się w formie ryczałtu. Ewentualny pobór energii i wody będzie rozliczony po zrealizowaniu umowy w formie obciążenia Wykonawcy za zużytą energię i wodę według stawek obowiązujących Zamawiającego na

- podstawie wskazań podliczników według cen obowiązujących Zamawiającego w dniu rozliczenia umowy lub przyjętej kwoty ryczałtowej,

- złożenia przed podpisaniem umowy kalkulacji szczegółowej (kosztorysu ofertowego). Wartość kalkulacji szczegółowej odpowiadać będzie całkowitej cenie ofertowej zawartej w formularzu ofertowym,

- spełnienia wymogu na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, gdzie Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących bezpośrednio, fizycznie czynności robót. W związku z powyższym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w odniesieniu do swoich pracowników, przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wykaz osób oraz oświadczenie o zatrudnieniu ich na podstawie umowy o pracę. W przypadku zmiany pracowników lub ustanowienia zastępstw, wykaz i oświadczenia muszą być każdorazowo aktualizowane. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające zatrudnienie na podstawie umów o pracę. Nieprzedstawienie takich dokumentów traktowane będzie jako naruszenie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych.

- § 3

- Termin rozpoczęcia robót ustala się ……………. r.

- Termin zakończenia robót ustala się do …………………. r.

- Jako termin zakończenia robót rozumie się termin podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W przypadku wcześniejszego zakończenia realizacji robót, Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu wykonania umowy.

- § 4

- Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie: …………………

- Każda zmiana kierownika robót zostanie wprowadzona aneksem do umowy.

- § 5

- Zamawiający wskaże Wykonawcy granice terenu remontu obejmujące wszystkie fronty robót.

- § 6

- Wykonawca wykona, a po zakończeniu robót zdemontuje zaplecze prac remontowych jak również będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urządzeń i obiektów tymczasowych, dróg dojazdowych i montażowych na zorganizowanym przez siebie zapleczu.

- § 7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt zabezpieczenie miejsca remontu, strzec mienia znajdującego się na terenie remontu, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa w tym bezpieczeństwa p.poż.

- Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za niezabezpieczone mienie Wykonawcy pozostawione na terenie remontu.

- W czasie realizacji remontu Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady
i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Po zakończeniu budowy Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać go Zamawiającemu.

- § 8

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest:

        - wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie …………………………. brutto

- (słownie: …………………………………………………)

Wynagrodzenie może zostać podzielone i wypłacone stosownie do podziału prac na etapy wykonania. Każdy zakończony etap prac wymaga przeprowadzenia odbioru potwierdzonego protokołem odbioru częściowego. W przypadku zarówno cz. I jak i 2, Zamawiający dopuszcza jedną fakturą częściową oraz jedną fakturą końcową.

- 2. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umów o podwykonawstwo, o których mowa w § 19, zapłata należności za wykonane roboty będzie realizowana w następujący sposób, przy czym poniższe postanowienia dotyczą Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi:

- 1) Wykonawca, dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę, Podwykonawcę i Dalszego Podwykonawcę w protokole odbioru końcowego. Ww. protokoły po podpisaniu przez Przedstawicieli Zamawiającego oraz kierownika robót Wykonawcy i Podwykonawcę będą stanowiły podstawę do wystawienia faktur,

- 2) Wykonawca w terminie trzech dni przed upływem terminu płatności faktury końcowej przez Zamawiającego, przedstawi Zamawiającemu oświadczenia od Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców o uregulowaniu wobec nich należności.

- W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę w terminie określonym odpowiednio w ust. 2 pkt. 2) oświadczeń zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom z faktur Wykonawcy w celu dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom.

- Zamawiający w terminie 10 dni od dnia zatrzymania kwot należnych Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania ww. informacji może zgłosić Zamawiającemu uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od Zamawiającego, Zamawiający może:

    - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,

    - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo,

    - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zapłaty ewentualnych odsetek Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca może dochodzić wyłącznie od Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąci zapłaconą kwotę z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zapłata wynagrodzenia bezpośrednio na rachunki bankowe Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców skutkuje wygaśnięciem wszelkich zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia do wysokości kwoty zapłaconej bezpośrednio na rachunki Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych lub zaniechania części robót.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania części robót we własnym zakresie. W tym przypadku wartość wynagrodzenia Wykonawcy będzie obniżona o wartość wykonanych robót przez Zamawiającego aneksem do umowy, zgodnie z czynnikami cenotwórczymi zawartymi w ofercie.

- Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę z 2-tygodniowym wyprzedzeniem o robotach zaniechanych
w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o robotach, które Zamawiający zamierza wykonać we własnym zakresie.

- Przystąpienie Wykonawcy do realizacji robót zamiennych oraz zaniechanie wykonania części robót może nastąpić po sporządzeniu protokołu konieczności, który będzie podstawą do sporządzenia aneksu do umowy.

- Wprowadzenie robót zamiennych nie może spowodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia określonego
w ust. 1.

- Upoważnionymi osobami do podpisywania protokołów konieczności są:

- ze strony Zamawiającego: starszy brygadier Jacek Antos lub brygadier Sławomir Dylewski,

- ze strony Wykonawcy:…………………………………………………

- Roboty zamienne Wykonawca zobowiązany jest wykonać przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów wynikających z oferty Wykonawcy. Rozliczane one będą kosztorysami wykonawczymi
z zachowaniem składników cenotwórczych nie większych niż określone w ofercie, a przy ich braku - ceny średnio krajowe. Wszelkie rozwiązania zastosowania materiałów mają zostać ustalone z zamawiającym.

- Wykonanie prac niezgodnie ze sztuką budowlaną może skutkować rozwiązaniem umowy. W takiej sytuacji zamawiający nie będzie zobowiązany do uiszczenia jakiejkolwiek opłaty.

- Jeżeli Wykonawca stwierdzi różnice w obmiarze nie będą miały one wpływu na cenę.

- § 9

- Wykonawca wniesie w całości zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie, najpóźniej w dniu podpisania umowy, tj. ………………. (słownie: ……………………….) dot. cz. I.

- Brak wniesienia w terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy daje podstawę do zatrzymania wadium.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w terminach:

  - 70% kwoty zabezpieczenia -  30 dni po odbiorze końcowym robót,

  - 30% kwoty zabezpieczenia - 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie wykonał swoich zobowiązań z tytułu rękojmi i gwarancji, wady powstałe w tym okresie usunie Zamawiający w zastępstwie i na koszt Wykonawcy wykorzystując na ten cel kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a odsetki narosłe od kwoty tego zabezpieczenia będą się należały Zamawiającemu wraz z kwotą kapitałową.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być przez Zamawiającego przenoszone na:

- pokrycie kar umownych określonych w § 11 ust. 2 pkt. 1) a), b), c),

- pokrycie roszczeń w ramach rękojmi i gwarancji,

- pokrycie wad fizycznych ujawnionych po odbiorze zmniejszających wartość użytkową, techniczną
i estetyczną wykonanych usług.

- § 10

- 1. Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 2 umowy Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców.

- § 11

      - Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

      - Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Cz. I

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego
w umowie,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji za wady
w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, tj. określonych w § 17 ust.1 pkt. 4), 5)
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot zamówienia.

- 2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym szczególnie sytuacji określonych w § 17 ust. 2 pkt. 1) i 2).

- za każdy dzień zwłoki, w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w umowie, w zapłacie za zafakturowane roboty.

- Cz. II

- 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia ustalonego
w umowie,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji za wady
w wysokości 1% wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, tj. określonych w § 17 ust.1 pkt. 4), 5)
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot zamówienia.

- 4) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym szczególnie sytuacji określonych w § 17 ust. 2 pkt. 1) i 2).

- za każdy dzień zwłoki, w wysokości 1% wynagrodzenia ustalonego w umowie, w zapłacie za zafakturowane roboty.

      - Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

      - Środki uzyskane przez Zamawiającego z tytułu kar umownych zasilą Fundusz Wsparcia Zamawiającego, jeżeli inwestycja jest finansowana ze środków tego funduszu.

- § 12

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego robót budowlanych będzie wykonany w całości przedmiot umowy.

- Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, osiągnięcie gotowości do odbioru, podając termin zakończenia robót.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy najpóźniej w 3 dniu od wskazanego terminu zakończenia robót, informując pisemnie o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

      - jeżeli wady nadają się do usunięcia to:

        - może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

        - może dokonać odbioru wstrzymując płatność do czasu usunięcia wad,

- 2)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, a w szczególności:

- oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu,

- datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

- oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą w tej czynności,

- wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przy odbiorze,

- wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności zgodności ich wykonania z umową, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

- wymienienie ujawnionych wad,

- decyzje Zamawiającego:

- co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy,

- co do terminu usunięcia ujawnionych wad,

- co do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, które Zamawiający uznał, jako nienadające się do usunięcia,

- lub co do powtórnego wykonania robót,

- oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,

- podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących.

- Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu na dzień przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności odbiorczych wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:

- protokołów technicznych odbiorów międzyoperacyjnych,

- niezbędnych świadectw kontroli jakości,

- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie prowadzenia prac,

- pisemną gwarancję na okres zgodny z postanowieniem zawartym w paragrafie 13 ust. 3 umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

- § 13

- Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi liczy się od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, która stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.

- Okres gwarancji wynosi: …………………miesięcy gwarancji na wykonane prace oraz zastosowane materiały, urządzenia i wyposażenie. Gwarancja biegnie od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru wykonanych robót.

- Okres rękojmi wynosi: 36 miesięcy.

- W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do ich usunięcia w terminie 5 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Termin usunięcia wad zostanie wyznaczony przez Zamawiającego.

- Nieusunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zastosowanie zapisów §11.

- § 14

- Strony postanawiają, że rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową robót po ich odbiorze.

Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury stanowić będzie obustronnie podpisany protokół odbioru robót. W przypadku zarówno cz. I jak i 2, Zamawiający dopuszcza jedną fakturę częściową oraz jedną fakturę końcową.

- Ze strony Zamawiającego upoważnionym do podpisania protokołu stanu i protokołu końcowego jest starszy brygadier Jacek Antos lub brygadier Sławomir Dylewski.

- Ze strony Wykonawcy upoważnionym do podpisania protokołu końcowego jest:

- § 15

            - Strony postanawiają, że termin zapłaty faktur Wykonawcy będzie wynosić 30 dni licząc od daty ich doręczenia Zamawiającemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Za dzień zapłaty strony uznają dzień wpływu środków na konto Wykonawcy.

- § 16

            - Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

            - Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- § 17

- Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XVI Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie przez okres 14 dni,

- jeżeli Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień,

- jeżeli Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z projektem lub ze sztuką budowlaną.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie
2 miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie,

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu stanu
i wartości robót, i protokółu końcowego odbioru robót.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia
i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło
z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu robót urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wzniesione,

- Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- § 18

- 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:

- 1)	terminu realizacji przedmiotu zamówienia - gdy wystąpi konieczność zmiany terminu w związku            z nieprzewidzianą sytuacją, wcześniejszym zrealizowaniem przedmiotu umowy lub zaistnieją okoliczności mające wpływ na termin realizacji, a których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- 2)	zmiany kierownika robót i osób upoważnionych do podpisania protokołu odbioru robót i protokołów konieczności,

- 3)	zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

- 4)	wystąpienia robót zamiennych i zaniechania części robót, potwierdzonych przez Zamawiającego w toku realizacji zadania inwestycyjnego, które będą wykonywane na podstawie protokołu konieczności                  i odpowiednich kosztorysów robót. Zaakceptowany przez strony protokół konieczności stanowić będzie podstawę do sporządzenia aneksu do umowy,

- 5)	wystąpienia robót nieprzewidzianych koniecznych do realizacji zadania, które będą wykonywane na podstawie protokołu konieczności i odpowiednich kosztorysów robót. Zaakceptowany przez strony protokół konieczności stanowić będzie podstawę do sporządzenia aneksu do umowy,

- 6)	zmiany umowy polegające na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),

- 7)	sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona,

- 8)	sytuacji, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, a korzystnych dla Zamawiającego,

- 9)	zaistnienia omyłki pisarskiej, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia oraz powstania niejasności lub rozbieżności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jej jednoznacznej interpretacji,

- 10)	w przypadku zmiany przepisów prawa – dopuszczalna jest tak zmiana umowy, która umożliwi dostosowanie postanowień niniejszej umowy lub przedmiotów umowy i jego wyposażenia do nowych przepisów prawa,

- 11) 	zwiększenia zakresu prac, wynagrodzenia oraz terminu realizacji poprzez remont większej ilości pokoi przewidzianych do remontu, wynikających z możliwości finansowych zamawiającego,

- 12)	ponadto Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie:

- •	procedury odbiorowej przedmiotu zamówienia.

- Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, są uprawnieniem Zamawiającego, nie zaś jego obowiązkiem. Każda ewentualna zmiana wymagać będzie odrębnego rozpatrzenia i zasadności jej wprowadzenia.

- 2. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem
o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

- 3. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę zmian umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi warunkami zawartymi
w umowie.

- § 19

- Umowy o podwykonawstwo, o których mowa w niniejszej umowie to umowy zawarte w formie pisemnej
o charakterze odpłatnym, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu niniejszej umowy, zawarte między Wykonawcą a innym podmiotem zwanym Podwykonawcą, a także między Podwykonawca a Dalszym Podwykonawcą lub między Dalszymi Podwykonawcami.

- Wynagrodzenie Podwykonawcy za zlecony mu do realizacji zakres Przedmiotu Umowy nie może przekraczać wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za ww. zakres.

- Realizacja części Przedmiotu Umowy poprzez Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia
i zaniedbania Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy. Zamawiający ma prawo do żądania usunięcia z placu budowy każdego
z pracowników/osób wykonujących czynności na rzecz Wykonawcy lub Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, którzy przez swoje zachowania lub jakość wykonywanej pracy naruszają postanowienia niniejszej umowy, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, albo polecenia uprawnionych osób pełniących samodzielne funkcje stosownie do przepisów Prawa budowlanego.

- Wykonawca jest obowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień dotyczących prawidłowości realizacji umów z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami.

- § 20

- Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowalne.

- W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego w następującym trybie:

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo,

- w terminie do 7 dni od dnia przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo, Zamawiający udzieli na piśmie zgody na zawarcie umowy albo zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy,

- zgłoszenie przez Zamawiającego w powyższym terminie zastrzeżeń do projektu umowy będzie równoznaczne
z odmową udzielenia zgody,

- w przypadku odmowy określonej w pkt. 3), po uwzględnieniu zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego, Wykonawca może ponownie przedstawić projekt umowy o podwykonawstwo, powyższy tryb stosuje się odpowiednio.

- W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo przez Podwykonawcę z Dalszym Podwykonawcą lub odpowiednio przez Dalszego Podwykonawcę z innym Dalszym Podwykonawcą, Podwykonawca lub odpowiednio Dalszy Podwykonawca przedstawią do zatwierdzenia projekt umowy Zamawiającemu. W tym przypadku do projektu umowy zostanie dołączone oświadczenie Wykonawcy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o treści zgodnej z przedłożonym Zamawiającemu projektem umowy. W przypadku umów pomiędzy Dalszymi Podwykonawcami zostanie dołączone również oświadczenie Podwykonawcy oraz odpowiednio Dalszego Podwykonawcy.

- Projekt umowy o podwykonawstwo będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego, jeśli w terminie do
7 dni od dnia jego przedstawienia Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kopii każdej umowy z Podwykonawcą niezwłocznie, lecz nie później niż do 7 dni od dnia jej zawarcia. Powyższy obowiązek dotyczy również Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców w zakresie zawieranych przez nich umów. Ww. kopie umów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez przedkładającego.

- Zamawiający w terminie do 7 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo może zgłosić sprzeciw do przedłożonej umowy w przypadku nie spełnienia wymagań określonych w niniejszym paragrafie lub nie uwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego do przedłożonego projektu umowy lub w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności z obowiązującymi przepisami. Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy
o podwykonawstwo w ww. terminie będzie oznaczało akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umów o podwykonawstwo bez jego zgody.

- Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami.

- Umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

- terminów realizacji,

- wynagrodzenia – z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie należne Podwykonawcy za zlecony mu zakres robót nie może być wyższe niż wynagrodzenie Wykonawcy za ten zakres,

- 3) protokołów stanowiących podstawę do wystawienia faktur przez Wykonawcę,

- 4) zasad rozliczenia wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, z zastrzeżeniem, że zasady rozliczenia przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy będą analogiczne do zasad rozliczenia przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określonych w § 8,

- 5) terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, z zastrzeżeniem, że ww. termin nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku wystawionej/wystawionego na podstawie protokołów, o których mowa w pkt. 3). W przypadku gdy ww. termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany ww. umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej,
o której mowa w § 11.

- 6) w przypadku gdy z postanowień umownych będzie wynikało uprawnienie Wykonawcy do dokonywania
z wynagrodzenia Podwykonawcy potrąceń np.: z tytułu kaucji gwarancyjnej (zabezpieczenia należytego wykonania umowy), z tytułu partycypacji w kosztach ubezpieczenia budowy, bądź utrzymania placu budowy itd. – projekt umowy z Podwykonawcą musi zawierać postanowienia o wygaśnięciu wszelkich zobowiązań Zamawiającego związanych z solidarną odpowiedzialnością za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy
w zakresie potrąconych przez Wykonawcę kwot wynikających z wzajemnych rozliczeń,

- rozwiązania umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy,

- kar umownych należnych Wykonawcy od Podwykonawcy z tytułu:

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Dalszym Podwykonawcom,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania Wykonawcy bądź Zamawiającemu umowy z Dalszym Podwykonawcą lub projektu jej zmian,

- nieprzedłożenia Wykonawcy bądź Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
z Dalszym Podwykonawcą lub jej zmian,

- Ww. postanowienia umów z Podwykonawcami odnoszą się w sposób analogiczny do umów zawieranych               z Dalszymi Podwykonawcami.

- § 21

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego, ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy – Prawo budowlane z przepisami wykonawczymi.

- § 22

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- § 23

- 1.Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Komendanta Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy z siedzibą ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz - Administratora danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”.

- 2.Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

- 3.Zamawiający informuje, iż celem zbierania danych jest zawarcie i realizacja umowy.

- ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA